## Slide 1
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
Ou comment donner à son projet les meilleures chances de réussite
Guilhem ROUVAREL

## Slide 2
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
Idée
Trop de projets sont en échec par l’absence d’une phase d’instruction suffisante et structurée entre « l’idée » et le « lancement »
Lancement
du projet
INTRODUCTION

## Slide 3
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
Idée
Validation
Phase d’instruction du projet
Lancement
du projet
KO
INTRODUCTION

## Slide 4
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
Plan du cours
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
2- RECUEIL DES BESOINS
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
4- LE CAHIER DES CHARGES
5- REDACTION DU CAHIER DES CHARGES

## Slide 5
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
« De la naissance du besoin aux études préalables »
La formalisation des objectifs du projet et de son périmètre
L’engagement du sponsor
L’étude de cadrage

## Slide 6
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
Quelle utilité ?
Les objectifs du cadrage initial
poser les bonnes questions dès le départ
- reformuler l’idée / la demande <=> bonne compréhension
- formaliser dans les grandes lignes <=> conscience des impacts
- arrêter au plus tôt les projets « non viables »

## Slide 7
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
Comment faire ?
Pré-requis
- mettre en place un processus de gestion des demandes de projets
- définir un modèle de note de cadrage (capitalisation expérience)
Engager un processus itératif
- déclencher une réunion de cadrage avec le demandeur
- faire le compte rendu en suivant le modèle de la note de cadrage (remplir les « cases » avec les réponses obtenues)
(adapter le modèle si nécessaire)
- faire relire et valider => 3 décisions possibles…
- projet abandonné
- projet à préciser => compléments d’information, nouvelle réunion (2 à 3 itérations maxi)
- projet validé

## Slide 8
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
Quel contenu ?
- identifier le sponsor (qui paye le projet)
- formaliser les attentes liées à ce projet (quels objectifs)
- définir le périmètre
- formaliser les enjeux, en liaison avec la stratégie business
- identifier les risques et les facteurs clés de succès
- identifier les acteurs, rôles et l’organisation de la gouvernance
- évaluer les coûts et les pistes de retour sur investissement
Charge moyenne : 2 à 10 jours
Durée moyenne : 2 à 6 semaines
Livrable : Note de cadrage du projet validée

## Slide 9
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
 Voir modèle proposé de note de cadrage (annexe)

## Slide 10
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
Idée
Validation
Lancement
du projet
Phase d’instruction du projet
Cadrage
KO
Suite de l’instruction
KO

## Slide 11
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
 Retour d’expérience : cas des petits projets (< 3 mois)
La phase instruction peut souvent se limiter au cadrage initial
La note de cadrage fait office de mini cahier des charges sous réserve d’y préciser les spécifications générales du projet
La validation de la note de cadrage permet alors de lancer le projet
(dans ce cas, il est même fréquent que la réunion de validation de la note de cadrage se confonde avec la réunion de lancement du projet)

## Slide 12
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
1- CADRAGE INITIAL DU PROJET
 Retour d’expérience : méthodes agiles & instruction du projet
Attention, ne pas confondre :
« instruction du projet »
(en amont de la décision de lancer le projet) et
« méthode de conduite du projet, agile ou classique »
(en aval de la décision de lancer le projet)
En particulier les méthodes agiles, qui permettent d’adapter un projet en cours de route, ne permettent pas de s’affranchir de la définition initiale même du projet (phase d’instruction et cadrage). NE PAS bâcler cette phase !

## Slide 13
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Idée
Validation
Lancement
du projet
Phase d’instruction du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil

## Slide 14
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN

## Slide 15
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Quelle utilité ?
Les objectifs du recueil du besoin
- comprendre la situation actuelle (existant)
- comprendre la problématique qui se pose (justification du projet)
- confronter plusieurs visions (angles de vue)
- écouter et impliquer les métiers

## Slide 16
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Entretien individuel
  Permet de recueillir ou de préciser des besoins individuels des utilisateurs.
  Durée : 1h à 2h
3 étapes incontournables :
    Préparation entretien (questionnaire guide d’entretien)
    Entretien en lui-même
    Rédaction compte rendu et validation par la personne auditée
16

## Slide 17
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Entretien individuel
  Avantages
    Interlocuteur qui peut s’exprimer (aller au fond des choses)
  Inconvénients
    Très chronophage
    Documents préparatoires pas lus (pas de réflexion préalable)
    Cas de l’interlocuteur qui n’a pas d’idée…
17

## Slide 18
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Réunion d’un groupe de travail
  Consiste à réunir les futurs utilisateurs du système
  Durée : une demi journée à trois jours (workshop)
  Animateurs : l’analyste et un secrétaire de séance
La réunion doit être préparée et respecter certaines règles :
    Choisir avec soin un nombre limité de participants (6 à 8)
    Fixer un ordre du jour précis, avec une durée pour chaque point
    Faire respecter une bonne discipline à tous les participants
    Rester aligné sur les objectifs qui ont été formalisés
    Maintenir la discussion au bon niveau de détail
18

## Slide 19
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Réunion d’un groupe de travail
  Avantages
    Émulation de groupe (réflexion collective)
    Gain de temps (voir plusieurs personnes en même temps)
    Meilleure vision sur les processus (plusieurs acteurs réunis)
  Inconvénients
    Dérives par rapport aux objectifs de la réunion
    Interlocuteurs qui ne s’expriment pas
    Documents préparatoires avant réunion pas lus (pas de réflexion préalable)
    Risque de confrontation ou conflits entre acteurs
19

## Slide 20
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Enquête ou questionnaire
  Avantages
    Nombre de personnes possibles à consulter
    Fonctionne pour des questions précises sur ce qui est et pas sur la prospective
    Intérêt lorsqu’on doit étendre la consultation pour des raisons politiques (et manque de temps)
  Inconvénients
    Questions mal comprises
    Travail bâclé = vite fait
    Réflexion peu poussée
    Jamais rempli
    Synthèse à faire.
    Questionnaire pas toujours exploitable
20

## Slide 21
CDC pour le développement d'un logiciel
Les techniques de recueil du besoin
Analyse de documents
  Sources potentielles nombreuses :
    Spécifications de produits similaires ou concurrents
    Procédures, descriptions partielles de processus métier
    Documents de travail , compte rendu de réunion
    Documentation technique
21

## Slide 22
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Comment faire ?
 | Avantages | Inconvénients
Questionnaire | S’adresser à toutes les personnes concernées en même temps, Traitement statistique des réponses | Faible taux de réponse, Questions figées, Conception du questionnaire (pertinence, complexité)
Entretiens individuels | Privilégier l’écoute, Adapter l’échange à la problématique de chaque interlocuteur, par métiers | Chronophage, Identifier les interlocuteurs pertinents (échantillon), Cadrage et synthèse difficile
Groupe de travail Animation atelier | Confronter plusieurs points de vue, Gagner du temps, Rechercher synthèse consensuelle | Identifier les interlocuteurs pertinents, impliqués Risques de désaccords difficiles à concilier

## Slide 23
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Entretiens individuels
Pré-requis
- élaborer un guide d’entretien (fortement conseillé)
- identifier les personnes pertinentes à rencontrer (à l’aide du sponsor)
- planifier la campagne d’entretiens (prise de RDV sur un délai court)
Animer les entretiens
- privilégier l’écoute passe généralement par des entretiens semi-directifs, plus ouverts qu’un questionnaire mais néanmoins structurés
 le guide d’entretien est utile :
En amont : pour préparer et identifier les thèmes à aborder,
Pendant : pour recadrer la discussion
Après : pour structurer et exploiter les comptes rendus

## Slide 24
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Groupe de travail
Pré-requis
- désigner les membres d’un groupe de travail
- identifier la liste des thèmes à aborder et dans quel ordre
(proposer un plan de travail)
Animer les ateliers
- conduite de réunion
- créer une dynamique
- reformuler les conclusions point par point
- rédiger les compte-rendus

## Slide 25
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
Quel contenu ?
- comptes rendus des ateliers de travail
- comptes rendus des entretiens individuels
- réponses aux questionnaires
Charge moyenne : quelques jours à quelques semaines
Durée moyenne : quelques semaines à quelques mois
Livrable : Document détaillé de l’état des lieux, des problèmes rencontrés et des besoins exprimés

## Slide 26
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
2- RECUEIL DU BESOIN
 Qualités relationnelles + Techniques de communication
Pour réaliser correctement cette étape, il est essentiel de s’appuyer sur :
- une excellente communication, à l’oral comme à l’écrit,
- un sens relationnel de nature à vous faire gagner la confiance de vos interlocuteurs,
- une véritable écoute (disponibilité intellectuelle),
- une grande curiosité (envie d’en savoir plus, de poser des questions)
- la capacité de chacun à travailler en équipe, ou non...
- la maîtrise des techniques de communication (préparation, conduite de réunion, reformulation, rédaction, synthèse...)

## Slide 27
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Idée
Validation
Lancement
du projet
Phase d’instruction du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil
Analyse

## Slide 28
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
L’importance des comptes rendus d’entretien
Synthèse des besoins et analyse de la valeur
Définition du périmètre fonctionnel et lotissement du projet
Restitution de la phase de recueil des besoins auprès des utilisateurs

## Slide 29
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Quelle utilité ?
L’importance des comptes rendus d’entretiens / de réunions
- identifier, quantifier et dater ses « sources »
- valider les informations « unitaires » recueillies et leur contexte (relectures, retours participants)
- appuyer l’analyse à venir sur une base solide

## Slide 30
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Comment faire ?
Synthèse des besoins et analyse de la valeur
- recouper les informations venant des différentes sources afin de vérifier leur cohérence
- établir la liste exhaustive des livrables « unitaires » en partant des besoins exprimés
- établir la liste exhaustive des pré-requis (livrables supplémentaires et dépendances entre les demandes)
- évaluer « l’intérêt » de chaque livrable / demande sur plusieurs axes (retour sur investissement, difficulté à mettre en œuvre, caractère obligatoire) afin de pouvoir dégager des priorités

## Slide 31
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Quel contenu ?
Définition du périmètre fonctionnel et lotissement de projet
- la liste des livrables constitue le périmètre fonctionnel complet du projet (il est parfois utile de préciser explicitement ce qui est exclu de ce périmètre)
- représenter la liste des livrables par un nuage de points sur une matrice de décision
- proposer de découper le projet en plusieurs lots suivant les priorités « indiquées » par la matrice,
- chaque lot est défini par un ensemble de livrables de priorités proches
- faire attention à la cohérence de chaque lot vis à vis des dépendances et pré-requis

## Slide 32
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Quel contenu ?
Exemple de matrice de décision
Chart: Matrice des actions envisagées
| 1.1000000000000001 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.1000000000000001 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.8 | 2 | 2.2999999999999998 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 2.2000000000000002 | 2 | 1.4 | 3 | 1 | 3 | 3
Action | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 3 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4 | 6 | 4.2 | 4.5

## Slide 33
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Quel contenu ?
Exemple de matrice de décision, définition des lots
Chart: Matrice des actions envisagées
| 1.1000000000000001 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.1000000000000001 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.8 | 2 | 2.2999999999999998 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 2.2000000000000002 | 2 | 1.4 | 3 | 1 | 3 | 3
Action | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 3 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 4 | 6 | 4.2 | 4.5
LOT1
LOT2
LOT3

## Slide 34
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
3- ANALYSE ET RESTITUTION DES BESOINS
Quels livrables ?
Restitution de la phase de recueil des besoins auprès des utilisateurs
- 3 types de documents : présentation, synthèse rédigée, annexes
- 3 types d’actions :
Mode « entretien » : retour vers le sponsor
=> validation de la synthèse et de la démarche
Mode « réunion » : retour vers les personnes ayant participé
=> validation de la présentation et du contenu détaillé
Mode « communication » : retour vers tous les utilisateurs
=> animation / explication de la démarche dans l’entreprise

## Slide 35
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
4- LE CAHIER DES CHARGES
Idée
Validation
Lancement
du projet
Phase d’instruction / cadrage du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil
Analyse
Cahier des
Charges

## Slide 36
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
4- LE CAHIER DES CHARGES
5- REDACTION DU CAHIER DES CHARGES

## Slide 37
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
37

## Slide 38
Introduction
Quelques constats
38

## Slide 39
Introduction
Quelques constats
Etude du Standish Group
  Seul 1/3 des projets informatiques sont qualifiés de succès
  50 % sont livrés et opérationnels, mais sont sortis du contrat initial :
    moins de fonctions que prévues
    dépassement des budgets et/ou des échéanciers
  20 % sont abandonnés en cours de route ou les résultats livrés ne sont jamais utilisés...
39

## Slide 40
Introduction
Quelques constats
Les facteurs de succès d’un projet :
  L'engagement de la direction
  L'implication des utilisateurs
  L'expérience du chef de projets
  La formulation des objectifs
  Une envergure limitée aux besoins essentiels
  Une infrastructure technologique normalisée
  Des spécifications précises et stables
  Des méthodologies formelles et utilisées
  Des estimations fiables et rigoureuses
  Autres : découpage des livraisons, compétence du personnel, etc.
40

## Slide 41
Introduction
Intérêt du cahier des charges
Un cahier des charges répondant aux standards de qualité doit permettre :
  Une compréhension partagée des attendus entre les acteurs (client et prestataire)
  Une estimation du coût plus fine et basée sur des hypothèses pertinentes et partagées
Cahier des charges, Proposition commerciale
contrat
Cadrage
Conception de la solution validée
Conception
Solution validée pour livraison au client
Construction
Solution validée par le client
Réception
Projet clôturé
Déploiement
Périmètre et Organisation du projet validés
Définition
Choix prestataire
41

## Slide 42
Introduction
Intérêt du cahier des charges
Quels sont les risques en cas de mauvais cahier des charges ?
42

## Slide 43
Introduction
Intérêt du cahier des charges
Quels sont les risques en cas de mauvais cahier des charges ?
  Dépassement budgétaire
  Glissement de planning
  Conflits entre client et prestataires
  Application non dimensionnée vs le besoin réel
  Application collant partiellement au besoin
  Nouveaux besoins apparaissant tout au long du projet et surtout en phase de recette
  …
43

## Slide 44
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
44

## Slide 45
Cahier des charges : objectifs et typologie
Définition et objectifs
Acteurs, rôles et responsabilités
Typologie de cahiers des charges
45

## Slide 46
Cahier des charges : objectifs et typologie
Définition et objectifs
Qu’est ce qu’un cahier des charges ?
  Document de référence qui permet de préciser les conditions, les règles et les exigences d'une mission, d'une intervention, d'un travail à accomplir ou d'une tâche à exécuter tout en déterminant les résultats attendus
Enjeux du cahier des charges :
  Disposer d’un document de référence, validé :
    présentant le périmètre fonctionnel, organisationnel et technique de l’application (ensemble exhaustif et explicité des fonctionnalités et services attendus pour l’application)
    permettant d’évaluer exactement la tâche à réaliser pour le développement et la mise en œuvre de l’application
46

## Slide 47
Cahier des charges : objectifs et typologie
Rappel
Le cahier des charges est le préalable à tout lancement de projet.
Il doit permettre :
  Une bonne compréhension du besoin exprimé
  D’établir une estimation coût et délais pour la réalisation du projet
Cahier des charges, Proposition commerciale
contrat
Cadrage
Conception de la solution validée
Conception
Solution validée pour livraison au client
Construction
Solution validée par le client
Réception
Projet clôturé
Déploiement
Périmètre et Organisation du projet validés
Définition
Choix prestataire
47

## Slide 48
Cahier des charges : objectifs et typologie
Acteurs, rôles et responsabilités
Qui produit le cahier des charges ?
C’est la responsabilité de la Maitrise d’Ouvrage (MOA). Elle peut être accompagnée par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA).
MOA
AMOA
Utilisateurs
Chef de projet
Equipe MOE
Client
Prestataire
Production
Analyse
Production
Validation
48

## Slide 49
Cahier des charges : objectifs et typologie
Les acteurs
Maîtrise d'ouvrage ("MOA")
  "Personne physique ou personne morale qui sera propriétaire de l'ouvrage. Elle assure le paiement des dépenses liées à la réalisation" (AFNOR)
  Elle détermine les objectifs, les délais et le budget
Maîtrise d'œuvre ("MOE")
  "Personne physique ou morale qui réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage, assure la responsabilité globale de la qualité technique, du délai et du coût" (AFNOR).
  Elle s'assure de la bonne réalisation des objectifs fixés par la MOA
On retrouve pratiquement systématiquement ce découpage sur les projets informatiques
Dans le cas d’un projet traité en interne, le service demandeur est la MOA. Le Service Informatique est la MOE.
49

## Slide 50
Cahier des charges : objectifs et typologie
Les acteurs
Directeur de projet
Chef de projet MOE
Expert fonctionnel
Expert technique
Equipe de développement
Sponsor du projet
Chef de projet MOA
Utilisateurs
Client (MOA)
« Prestataire » (MOE)
Equipe technique
Resp. AQ
AMOA
50

## Slide 51
Cahier des charges : objectifs et typologie
Rôles et responsabilités (MOA)
Le sponsor du projet (MOA)
  Définit les objectifs généraux et entérine le périmètre du projet
  Fixe les délais et le budget du projet
  S’assure du respect des objectifs initiaux tout au long du projet
  Assiste au comité de pilotage
  Arbitre et prend les décisions stratégiques du projet
  S’assure auprès des différentes directions de la disponibilité des ressources
  Est l’interlocuteur du directeur de projet (prestataire)
51

## Slide 52
Cahier des charges : objectifs et typologie
Rôles et responsabilités (MOA)
Le chef de projet (MOA)
  Est l’interlocuteur du chef de projet (MOE)
  Est le point d’entrée et de sortie principal des informations et des travaux entre le client et le prestataire
  Participe à la préparation des comités de projet et de pilotage
  Coordonne les actions des équipes du client
  Est responsable de la validation des documents contractuels (plan qualité, plannings, spécifications fonctionnelles et techniques, recettes) et autres livrables du projet
52

## Slide 53
Cahier des charges : objectifs et typologie
Rôles et responsabilités (MOA)
Utilisateurs (MOA)
  Participent au recueil des besoins, à la rédaction et à la validation du cahier des charges (volets fonctionnels)
  Participent aux ateliers de conception
  Participent à la validation des livrables projet
  Produisent le plan de tests fonctionnels
  Participent à la recette fonctionnelle de l’application
Equipe technique (MOA) ou MOE interne
  Participent au recueil des besoins, à la rédaction et à la validation du cahier des charges (volets techniques)
  Participent aux ateliers techniques et d’architecture
  Participent à la validation des livrables projet
  Produisent le plan de tests techniques
  Participent à la recette technique de l’application
53

## Slide 54
Cahier des charges : objectifs et typologie
Typologie de cahiers des charges
En fonction du contexte projet, du domaine applicatif et de la stratégie de l’entreprise on peut distinguer plusieurs types de cahiers des charges :
  Développement d’un logiciel spécifique
  Intégration d’un progiciel dans un système d’information
  Intégration d’un progiciel incluant des développements spécifiques
  Tierce maintenance applicative (TMA)
  Développement d’un site web institutionnel
  …
  Il est fréquent d’avoir des projets mixtes : Intégration d’un progiciel incluant des développements spécifiques et avec une option de maintenance.
54

## Slide 55
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
55

## Slide 56
Contenu d’un cahier des charges
Introduction
Contexte du projet
Présentation du projet
Exigences fonctionnelles
Exigences non fonctionnelles
Environnement technique
Contraintes d’intégration
Prestations demandées
Organisation et gouvernance
Clauses juridiques
Cadre de réponse
56
Plan type du cahier des charges

## Slide 57
Contenu d’un cahier des charges
Introduction
Objet du projet
Organisation du document
Lexique
57

## Slide 58
Contenu d’un cahier des charges
Contexte du projet
Présentation et organisation de l’entreprise
Présentation des directions concernées
  Activités
  Organisation
Présentation de l’existant
  Organisation
  Outils
  Données
Limites de l’existant
58

## Slide 59
Contenu d’un cahier des charges
Présentation du projet
Objectifs et enjeux
Utilisateurs concernés
Parties prenantes du projet
59

## Slide 60
Contenu d’un cahier des charges
Exigences fonctionnelles
Ce chapitre va lister l’ensemble des modules et fonctionnalités de l’application.
La description doit être assez précise pour assurer une bonne compréhension et permettre de décomposer le besoin en tâches unitaires pour en estimer le coût.
Cette description est l’aboutissement de la phase d’analyse fonctionnelle des besoins. Nous verrons dans le chapitre suivant comment mener cette analyse et comment formaliser l’expression fonctionnelle du besoin dans le cahier des charges
60

## Slide 61
Contenu d’un cahier des charges
Exigences non fonctionnelles
Ergonomie de la solution
  Exigences d’interfaces
  Facilité d’utilisation et d’apprentissage
  Personnalisation et localisation (langue, monnaie…)
  Accessibilité (pour les personnes handicapées)
Performance de la solution
  Temps de réponse
  Fiabilité et robustesse
Disponibilité de la solution
61
Notes: Egalement appelées exigences de qualité

## Slide 62
Contenu d’un cahier des charges
Environnement technique
Rédigé par l’équipe technique, ce chapitre permet d’avoir une vision globale de l’architecture du Système d’Information (SI) :
  Annuaire : Active Directory, LDAP, …
  Authentification unique : SSO
  Système de Gestion de Bases de Données
  Serveurs Applicatifs
  …
Ces informations vont aider le prestataire dans le choix de la solution afin d’assurer une cohérence et une bonne intégration au sein du SI
  Ex : Proposer une architecture intégrant des composants déjà présents dans le SI du client et maitrisés par les équipes en place.
62

## Slide 63
Contenu d’un cahier des charges
Contraintes d’intégration
Décrit l’ensemble des contraintes d’intégration de l’application dans le SI cible :
  Composants et technologie à utiliser : Microsoft, Java, Open Source, Oracle, DB2, …
  Framework de développement
  Normes ou chartes de développement
  Interfaces avec d’autres applications du SI :
    Avec le référentiel RH
    Avec l’annuaire de l’entreprise
    Avec un ERP
    …
  Import ou et export de données de ou vers une application du SI
63

## Slide 64
Contenu d’un cahier des charges
Prestations demandées
Description des prestations attendues et les livrables du projet :
  Conception (fonctionnelle et architecture)
  Réalisation (développements et tests)
  Reprise de l’existant
  Recette
  Déploiement
  Garantie
  Gouvernance, qualité
Permet aussi de décrire des prestations complémentaires :
  Conduite du changement, formation
  Maintenance
64

## Slide 65
Contenu d’un cahier des charges
Prestations demandées – Les livrables
65

## Slide 66
Contenu d’un cahier des charges
Organisation et gouvernance
Description de l’organisation du projet :
  Acteurs et responsabilités
Instances de suivi et de gouvernance :
  Comité projet
    Fréquence (hebdomadaire)
    Participants
  Comité de pilotage
    Fréquence (mensuel)
    Participants
66

## Slide 67
Contenu d’un cahier des charges
Clauses juridiques (1/2)
Planning de réalisation
Lieu de réalisation des prestations
Modalités financières
  Composition des prix / Révision
  Facturation
Pénalités
Propriété intellectuelle
67

## Slide 68
Contenu d’un cahier des charges
Clauses juridiques (2/2)
Confidentialité
Non concurrence
Respect des règles relatives au droit du travail
Assurance
Sous-traitance
Résiliation
Litiges
68

## Slide 69
Contenu d’un cahier des charges
Cadre de réponse
Le cadre de réponse est une trame (c.a.d. un plan) imposé aux soumissionnaires pour répondre au cahier des charges du client. Il vise à :
  S’assurer que le candidat réponde sur l’ensemble des sujets du cahier des charges et ce, afin de disposer d’offres exhaustives et complètes
  Harmoniser les réponses des soumissionnaires afin d’optimiser le travail d’analyse de ces réponses.
Plan type :
  Identification du soumissionnaire
  Compréhension et reformulation du projet
  Qualité de l’offre quant aux exigences fonctionnelles
  Qualité de l’offre quant aux exigences non fonctionnelles
  Qualité de l’offre quant aux exigences techniques
  Qualité de l’offre quant à la mise en place de la solution
  Qualité de l’offre quant à l’organisation de la prestation
  Propositions et valeur ajoutée complémentaires
  CV des intervenants
  Références de projets similaires
69

## Slide 70
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
70

## Slide 71
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des processus concernés par le projet
Objectif de la modélisation métier :
  Décrire les processus dans lesquels va s’intégrer le futur système d’information
Notions et concepts :
  Processus : ensemble ordonné et organisé d’activités contribuant à la réalisation d’un objectif aboutissant à un résultat matérialisable
  Activité : dans un processus, une activité représente un ensemble d’actions exécutées par un acteur aboutissant à un résultat significatif
  Acteur : en charge de l’exécution d’une activité
71
Notes: L’expression des besoins est traitée en 2 phases : la description des processus métier (processus concernées par le projet) et la description des exigences fonctionnelles (besoin à satisfaire par le projet)

## Slide 72
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des processus concernés par le projet
Comment décrire un processus métier ?
  De manière textuelle :
    Finalités et résultats du processus
    Activités du processus
    Pilote du processus
    Indicateurs de performances
  De manière graphique
    Diagramme UML qui permet de représenter les processus « en couloir » d’activités.
72
Notes: UML (en anglais Unified Modeling Language ou « langage de modélisation unifié ») est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Il est apparu dans le monde du génie logiciel, dans le cadre de la « conception orientée objet ». Couramment utilisé dans les projets logiciels, il peut être appliqué à toutes sortes de systèmes ne se limitant pas au domaine informatique 1.

## Slide 73
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des processus concernés par le projet
Exemple de description de processus métier :
« processus de gestion des activités et des frais dans une société de service informatique »
  Finalités et résultats du processus
    Ce processus a pour but d’enregistrer les activités mensuelles de l’ensemble des personnels de la société. Ces activités se répartissent sur différents projets et donnent lieu à un enregistrement des frais engagés.
L’ensemble de ces informations permet aux managers de l’entreprise de disposer d’une vision de l’activité des personnels et de pouvoir ainsi mieux agir sur les aspects décisionnels
  Activités du processus
    Les rapports d’activités sont saisis par les employés chaque mois. La secrétaire est chargée de coordonner cette activité et peut, si nécessaire procéder à la saisie pour le compte d’un employé n’ayant pas pu réaliser sa saisie.
Exemple issu de « Maitrise d’ouvrage des projets informatiques, Edition DUNOD
73

## Slide 74
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des processus concernés par le projet
Des tableaux de bord sur l’activité des employés sont produits à destination des managers
En fin de mois, la secrétaire reporte manuellement les informations nécessaires sur les activités et les frais des employés dans le système de facturation de l’entreprise.
  Pilote du processus
    C’est la secrétaire qui est responsable du bon fonctionnement du processus
  Indicateurs de performance
    Taux de remplissage des rapports prévisionnels d’activité à l’échéance
    Taux de remplissage des rapports prévisionnels d’activité à l’échéance + 48 h
74

## Slide 75
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des processus concernés par le projet
Diagramme processus UML
Exemple issu de « Maitrise d’ouvrage des projets informatiques, Edition DUNOD
75
Notes: Employé : gère son activité et ses frais chaque mois (création, modification, consultation)
Secrétaire : relance les employés, communique l’activité et les frais des employés au système de facturation en fin de mois
Manager : pilote l’activité et les frais associés de des employés
Activité prise en charge par acteur : représentation par un rectangle à coins arrondis
Les objets de gestion créées ou mis à jour au niveau de chaque activité peuvent être représentés à l’aide d’un rectangle (le nom de l’objet est souligné)

## Slide 76
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
La première étape de la description des exigences fonctionnelles est la description des cas d’utilisation du logiciel
Notions et concepts :
  Un cas d'utilisation définit une manière d'utiliser le système (interactions entre les acteurs et le système) et permet d'en décrire les exigences fonctionnelles.
  Les cas d'utilisation tentent d'éviter tout jargon technique et essayent au contraire d'adopter le langage de l'utilisateur final ou de l'expert du domaine.
  En UML, chaque cas d'utilisation est représenté au sein d'un diagramme de cas d'utilisation.
76
Notes: L’expression des besoins est traitée en 2 phases : la description des processus métier (processus concernées par le projet) et la description des exigences fonctionnelles (besoin à satisfaire par le projet)

## Slide 77
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Diagramme d’utilisation UML
  Fournit une expression des exigences fonctionnelles à un niveau général
Exemple issu de « Maitrise d’ouvrage des projets informatiques, Edition DUNOD
77
Notes: Niveau macro pertinent pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel

## Slide 78
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Description textuelle du diagramme de cas d’utilisation (ex des 3 premières activités)
  Gérer les activités
L'employé renseigne son activité en fin de mois pour les projets sur lesquels il a travaillé. Chaque ligne enregistrée correspond à un jour. La secrétaire peut ainsi retrouver, pour une journée donnée, l’activité réalisée par l'employé. Un récapitulatif de son activité sur le mois en cours ou sur les mois précédents est proposé à l'employé. Si l'employé ne peut renseigner son activité (maladie, absence), la secrétaire est habilitée à le faire à sa place.
  Gérer les frais
L'employé renseigne ses frais (frais kilométriques, frais divers) en fin de mois pour les projets sur lesquels il a travaillé. Les frais s'enregistrent par journée travaillée. La secrétaire peut ainsi retrouver les frais engagés par l’employé pour chaque journée du mois. Un récapitulatif de ses frais sur le mois en cours ou sur les mois précédents est proposé à l’employé. Si l’employé ne peut renseigner ses frais pour cause de maladie ou absence, la secrétaire est habilitée à saisir les données.
  Relancer l’activité
La secrétaire relance par mail, 48 heures avant la fin de chaque mois, les employés n'ayant pas ou partiellement renseigné leur activité mensuelle. Si la secrétaire ne peut relancer l’activité, le manager est habilité à le faire
78
Notes: Explique les finalités et les résultats attendus
. Consulter les tableaux de bord Le manager visualise des tableaux de bord sur I'activité, les frais, le taux d'activité pour un projet donné ou une division donnée et sur une période . donnée. Exporter les activités et frais Pour chaque mois traité, la secrétaire exporte les activités et les frais de tous les employés à destination du service facturation. Si la secrétaire ne peut exporter les activités et les frais, le manager peut le faire à sa place.

## Slide 79
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Cas d’utilisation UML
  Vise l’exhaustivité de la description de l’expression des exigences fonctionnelles
  Si le diagramme se révèle trop dense, il convient de le décomposer en plusieurs sous-ensembles
Exemple issu de « Maitrise d’ouvrage des projets informatiques, Edition DUNOD
79
Notes: Ce niveau de description détaillée a permis d’apporter des précisions :
Nouvel acteur (administrateur) ainsi que des nouveaux cas
Le découpage des cas gérer activité et gérer frais en 3 sous cas chacun

## Slide 80
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Description textuelle du cas d’utilisation
  Pas de présentation type proposée par UML
  Préconisations d’Alistair Cockburn qui font références :
    Objectif : décrire succinctement le contexte et les résultats attendus du cas d'utilisation;
    Acteurs concernés : le ou les acteurs concernés par le cas doivent être identifiés en précisant globalement leur rôle ;
    Pré conditions : si certaines conditions particulières sont requises avant l’exécution du cas, elles sont à exprimer à ce niveau ;
    Scénario nominal: il s'agit là du scénario principal qui doit se dérouler sans incident et qui permet d'aboutir au résultat souhaité ;
    Scénarios alternatifs : les autres scénarios, secondaires ou correspondant à la résolution d'anomalies, sont à décrire à ce niveau.
80

## Slide 81
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Exemple cas d’utilisation « Saisir Activité »
  Objectif : saisir l’activité mensuelle de l’employé ;
  Acteurs concernés : l’employé ;
  Pré condition : l’employé s’est authentifié correctement à l'application ;
  Scénario nominal:
    l’application propose la saisie de la première semaine du mois à traiter
    l’employé sélectionne un ou plusieurs projets correspondant à l'activité de la semaine puis saisit la charge consommée sur chaque projet. Cette charge consommée est indiquée en jours
    L’employé valide l’activité de la semaine
    L’employé répète les actions 1 à 3 pour toutes les semaines du mois à traiter.
  Scénario alternatif:
    2.a L’employé saisit une charge dépassant le total admis pour une journée sur l’ensemble des projets
    2.b L’employé valide l’activité de la semaine
    2.c L’application avertit l’employé que le cumul de charge de la journée dépasse le total admis
    2.d Le cas d’utilisation reprend au point 2
81

## Slide 82
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
La seconde étape de la description des exigences fonctionnelles est l’écriture des exigences élémentaires du logiciel à développer
La formulation des exigences doit suivre les règles suivantes :
  Une exigence est rédigée à la forme active (sujet, verbe, complément)
  Le sujet est un utilisateur, un système ou un attribut du système
  Un même terme a la même signification pour tout lecteur potentiel. Les termes ambigus sont définis dans un glossaire
82

## Slide 83
CDC pour le développement d'un logiciel
Description des exigences fonctionnelles
Quelques conseils :
  Utiliser des phrases du type « logiciel doit… »
  Employer des phrases courtes et claires
  Faire tenir chaque exigence en une seule phrase
  Exprimer une seule exigence par phrase
83

## Slide 84
CDC pour le développement d'un logiciel
ETUDE DE CAS
  => TP1 : Hôpital TARTEMPION
84

## Slide 85
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
85

## Slide 86
Autres cahiers des charges
Cahier des charges progiciel
Cahier des charges d’intégration
Cahier des charges d’un site web
Cahier des charges d’une tierce maintenance applicative
86

## Slide 87
Autres cahiers des charges
Autres cahiers des charges
Selon vous, quels sont les spécificités de ces types de projet ? Quel impact sur le cahier des charges ?
87

## Slide 88
Autres cahiers des charges
Cahier des charges progiciel
Concerne les besoins communs et standards :
    Comptabilité, gestion commerciale, CRM, ERP, …
    Blog ou site de gestion de contenu, …
La réponse à ces besoins est une brique ou solution éditeur clé en main qui, moyennant un peu de paramétrage, couvre une majorité des besoins exprimés.
Pas de développement. Uniquement du paramétrage.
88

## Slide 89
Autres cahiers des charges
Cahier des charges progiciel
Avantages :
  Coût faible
  Solution testée et approuvée (moins de risques en recette)
  Mise à jour éditeur
  Communauté d’utilisateurs, documentation, …
Inconvénients :
  Couverture du besoin
  Intégration au SI limitée
89

## Slide 90
Autres cahiers des charges
Cahier des charges progiciel – Rubriques CDC
Introduction
Contexte du projet
Présentation du projet
Exigences fonctionnelles
Exigences non fonctionnelles
Environnement technique
Contraintes d’intégration
Prestations demandées
Organisation et gouvernance
Clauses juridiques
Cadre de réponse
Les phases de conception et de recette sont très réduites
Exigences standards
Pas de spécifique
90

## Slide 91
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’intégration
Idem que pour un progiciel mais avec des développements spécifiques pour une meilleure couverture du besoin.
N’a de sens que si le volume de développements est réduit.
Avantages :
  Coût faible
  Solution testée et approuvée (moins de risques en recette)
  Mise à jour éditeur (attention au développements)
  Communauté d’utilisateurs, documentation, …
Inconvénients :
  Difficile à mettre en œuvre si beaucoup de spécifique
L'intégrateur doit maitriser la solution.
91

## Slide 92
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’intégration – Rubriques CDC
Introduction
Contexte du projet
Présentation du projet
Exigences fonctionnelles
Exigences non fonctionnelles
Environnement technique
Contraintes d’intégration
Prestations demandées
Organisation et gouvernance
Clauses juridiques
Cadre de réponse
Les phases de conception est réduite aux demandes spécifiques
92

## Slide 93
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site web
Concerne à la fois des besoins communs et standards :
    Gestion de contenu, E-commerce, Collaboratif…
et des besoins spécifiques nécessitant une intégration plus ou moins forte avec le SI
    Applicatifs métier
    Ouverture du SI (extranet, dématérialisation de procédures, …)
Spécificités des solutions Web
  Dimension politique forte pour les projets communicants
  Forte dimension ergonomique et graphique à prendre en compte
    Nécessite des compétences à la fois d’intégration (SSII, Editeurs…) et d’interface utilisateurs/design (Agences de communication Agences Web…)
  Opportunités technologique :
    Open source
    Déploiement en mode SAAS
    Rich media
    Mobilité
93

## Slide 94
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site – Rubriques CDC
Introduction
Contexte du projet
Présentation du projet
Architecture navigationnelle
Objectifs graphiques
Exigences fonctionnelles
Exigences non fonctionnelles
Environnement technique
Contraintes d’intégration
Prestations demandées
Organisation et gouvernance
Clauses juridiques
Cadre de réponse
Nouveaux paragraphes
Ne pas oublier les exigences liées au back-office
Minime dans le cas d’un site Internet dont l’hébergement est externalisé et n’ayant pas d’interface avec le SI
Conception ergonomique et graphique avant la conception détaillée
94

## Slide 95
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site web – Architecture navigationnelle
Arborescence du site ou de l’application
95

## Slide 96
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site web – Architecture navigationnelle
Designer une arborescence d’un site Internet par la méthode du tri sur cartes
  Réalisation de l’inventaire complet des contenus et services du site Internet => Issu de l’analyse fonctionnelle
  Atelier de tri de carte : présentation des contenus et services du portail sous forme de cartes (post-it). Organisation et regroupements en séance
96

## Slide 97
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site web – Architecture navigationnelle
Rubriquage détaillé
97

## Slide 98
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’un site web – Architecture navigationnelle
Objectifs graphiques
  Brief créatif
    Univers de communication de la marque
    Objectifs design du projet…
  Contraintes design :
    charte du logo,
    charte Internet…
  Annexes :
    Documents de communication,
    Accès photothèques…
98

## Slide 99
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA)
Concerne la prise en charge d’un patrimoine applicatif afin de le maintenir en condition opérationnelle :
  Correction d’anomalies ou de dysfonctionnements
  Développement d’évolutions
  Mise à jour de composants et montées de versions
  …
99

## Slide 100
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA)
Démarche spécifique d’un projet de TMA
Objectifs :
  Une phase d’initialisation pour prendre connaissance du périmètre technique, fonctionnel et fixer le cadre des engagements
  Une phase probatoire pour roder le dispositif avant le passage dans la maintenance opérationnelle
  Une phase opérationnelle pendant laquelle le contrat s’exécute dans le cadre des engagements fixés
Mise en place du dispositif
Prise de connaissance
Gestion des compétences
Processus & outillage
Initialisation
Rodage du dispositif
Ajustements
Construction
Fonctionnement normal
Amélioration du service
Opérationnelle
Transfert de
Connaissances
Transfert
Transition
Fonctionnement
Réversibilité
100

## Slide 101
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’une TMA – Rubriques CDC
Introduction
Contexte du projet
Présentation du projet
Description du catalogue applicatif
Prestations demandées
Organisation et gouvernance
Clauses juridiques
Cadre de réponse
Nouveaux paragraphes
TMA corrective / évolutive
Engagements de prise en compte et de résolution
101

## Slide 102
Autres cahiers des charges
Cahier des charges d’une Tierce Maintenance Applicative (TMA)
Description du catalogue applicatif
  Domaine fonctionnel
  Architecture technique, technologie, framework, …
Prestation de maintenance souhaitée
  Corrective
  Adaptative
  Evolutive
Engagements
  Délai de prise en compte
  Délai de réponse
  Délai de résolution
102
Notes: Maintenance corrective :
Elle consiste à prendre en charge les anomalies applicatives ou incidents de fonctionnement de ces applications et d’en assurer la correction avec pour objectif de réduire au minimum la durée d’indisponibilité des applications.
Maintenance adaptative :
Sans changer la fonctionnalité du logiciel, elle consiste à adapter l'application afin que celle-ci continue de fonctionner sur des versions plus récentes des logiciels de base, voire à faire migrer l'application sur de nouveaux logiciels de base.
Maintenance évolutive :
Consiste à faire évoluer l'application en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, ou en remplaçant une fonction existante par une autre, voire en proposant une approche différente.

## Slide 103
Cahier des charges
Sommaire
Introduction
Cahier des charges : objectifs et typologies
Contenu du cahier des charges
Cas d'un cahier des charges pour le développement d'un logiciel
Autres cahiers des charges
Plan et stratégie de développement
103

## Slide 104
Plan et Stratégie de développement
Stratégie projet
Plan de développement
Cycle de vie du projet
Planification et suivi de projet
Gestion des risques
104
Plan et stratégie de développement

## Slide 105
Plan et Stratégie de développement
Stratégie et cohérence du SI
Impact de la cohérence du SI sur la stratégie de mon projet :
  Le choix d’une solution éditeur ou d’un développement spécifique
  Les technologies de développement et framework utilisés
  L’infrastructure et le mode d’hébergement
  Le modèle Open Source
  Développement interne ou sous-traité
  …
105

## Slide 106
Plan et Stratégie de développement
Qu’est ce qu’un plan de développement ?
Le plan de développement est un document qui :
  Fixe les objectifs du projet
  Définit le cycle de vie
  Définit l’organisation et les moyens mis en œuvre pour l’atteinte des objectifs
    Démarche & livrables
    Planification
    Acteurs et rôles
    Gestion des exigences
    Gestion de projet
    Assurance qualité
    Gestion des risques
106

## Slide 107
Plan et Stratégie de développement
Cycles de vie projet
Quelles sont les méthodes préconisées pour le projet / pourquoi ?
107

## Slide 108
Plan et Stratégie de développement
Cycle en cascade
Description
  Passage à une étape après validation de la précédente.
Points forts
  Adapté aux projets où le besoin est clair et stable.
Points faibles
  Vérification du bon fonctionnement trop tardive.
  Les changements sont coûteux.
Recueil des besoins / CDC
108

## Slide 109
Plan et Stratégie de développement
Cycle en V
Description
  Imaginé pour répondre à la rigidité du cycle en cascade.
  Chaque phase a une phase de vérification correspondante.
Points forts
  Amélioration du cycle en cascade.
  Anticipation des attentes des phases montantes,
Points faibles
  Vérification du bon fonctionnement trop tardive.
  Nécessite de documenter l’ensemble des étapes.
Recueil des besoins / CDC
109

## Slide 110
Plan et Stratégie de développement
Cycle Agile (Scrum)
Recueil des besoins / CDC*
110

## Slide 111
Plan et Stratégie de développement
Cycle Agile (Scrum)
Description
  Mise à part la phase de définition, l’ensemble des phases se font en mode itératif (conception, construction, réception, déploiement)
  Chaque itération (sprint) peut potentiellement aboutir à un produit livrable
  Flexibilité aux changements entre chaque sprint.
Points forts
  Itératif : cycle court. Pas d’effet tunnel.
  Théoriquement, on ne produit que ce qui est nécessaire
  Liens étroits entre l’équipe et le client.
Points faibles
  Relative visibilité au-delà du sprint
  Difficultés de mise en œuvre dans le cadre de gros projets
  Forte implication du client (Product Owner notamment)
  Contractualisation en mode forfait (secteur public notamment)
  Culture et mentalité des acteurs (client et prestataire)
111

## Slide 112
Plan et Stratégie de développement
La planification
La planification est l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs dans un domaine, avec des moyens, et sur une durée (et des étapes) précise(s).
Le planning doit être revu et ajusté périodiquement.
Source
  A partir du référentiel des exigences
Cycle de vie
  Phase de cadrage et suivantes
Rôle
  Saisie et ordonnancement des tâches
  Affectations des ressources
  Identification des jalons
  Optimisation de la planification
  Révision du planning
  Visibilité sur l’avancement (réalisé, RAF, …)
112

## Slide 113
Plan et Stratégie de développement
Instances de suivi de projet
Comité projet
  C’est l’instance opérationnelle du projet pour le suivi de l’avancement, les décisions fonctionnelles et techniques, la synchronisation des actions et des intervenants.
  Fréquence : ~ Hebdomadaire
  Acteurs : CPs, autres (en fonction de la phase)
  Livrables : Compte rendu du comité projet
Comité de pilotage
  C’est l’instance décisionnelle et de coordination pour tout ce qui concerne la stratégie (choix de cycle de vie, de lignes directrices…), la validation des choix principaux, les décisions budgétaires et le suivi de l’avancement du projet.
  Fréquence : ~ Mensuelle
  Acteurs : DSI, Sponsor, DP, CPs, représentant utilisateurs
  Livrables : Compte rendu du comité de pilotage
113

## Slide 114
Plan et Stratégie de développement
Gestion des risques - Définition
Problème :
  C’est un événement qui survient au cours du projet et qui impacte le délai, le coût et/ou le périmètre du projet
Risque :
  C’est un événement « aléatoire » qui lorsqu’il se produit impacte le délai, le coût et/ou le périmètre du projet
  Si rien n’est fait, le risque peut devenir un problème
114

## Slide 115
Plan et Stratégie de développement
Gestion des risques - Objectifs
La gestion des risques permet :
  D’identifier et de suivre les événements pouvant survenir tout au long du projet
  D’agir de manière préventive et proactive pour réduire leur probabilité d’apparition et réduire leur impact
La gestion des risques permet de piloter le projet, d’anticiper et de gérer les événements au lieu de les subir
Gérer des problèmes coûte plus cher que gérer des risques
115

## Slide 116
Plan et Stratégie de développement
Qualification des risques
Risque | Événement redouté dont l’apparition a un impact sur les objectifs du projet.
Conséquence | Événements en cascade suite à l’événement redouté.
Impact (1 à 3) | Impact sur les objectifs du projet.
Probabilité (0 à 3) | Probabilité d’occurrence du risque.
Sévérité (0 à 9) | Importance du risque : calculé comme étant le produit de la probabilité par l’impact.
Actions | Préventives et correctives
Coût | Coût de la mise en place des actions
Impact
Probabilité
116
Notes: Il n’est pas pertinent de suivre l’ensemble des risques
Selon le contexte, on pourra décider de ne suivre que les risques à sévérité élevée et critique par exemple.

## Slide 117
Plan et Stratégie de développement
Gestion des risques
Pour chaque risque suivi il faut identifier :
  Action préventive : Action à mettre en œuvre pour réduire le risque
  Action corrective : Action à mettre en œuvre si l’action préventive ne suffit pas ou si la sévérité du risque augmente
  Le coût de la mise ne place des actions (permet de juger de la pertinence du suivi d’un risque)
Le plan de gestion des risques doit être revu périodiquement
117

## Slide 118: Synthèse & comparaison Classique / Agile
PHASE DEFINITION DU BESOIN
Idée
Validation
Lancement
du projet
Instruction / cadrage du projet
KO

## Slide 119
PHASE DEFINITION DU BESOIN
Idée
Validation
Lancement
du projet
Instruction / cadrage du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil
Analyse
Cahier des
Charges
Cycle en V
Synthèse & comparaison Classique / Agile
CLASSIQUE

## Slide 120
PHASE DEFINITION DU BESOIN
Idée
Validation
Lancement
du projet
Instruction / cadrage du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil
Analyse
Cahier des
Charges
Vision
Story Mapping
Product
Backlog
Validation
Cycle en V
Cycle Scrum
Synthèse & comparaison Classique / Agile
CLASSIQUE
AGILE

## Slide 121
PHASE DEFINITION DU BESOIN
Idée
Validation
Lancement
du projet
Instruction / cadrage du projet
Cadrage
KO
KO
Recueil
Analyse
Cahier des
Charges
Vision
Story Mapping
Product
Backlog
Validation
Cycle en V
Scrum
LE CLIENT est responsable de l’expression et de la formalisation du besoin
LE PRESTATAIRE est responsable du chiffrage
CLASSIQUE
Synthèse & comparaison Classique / Agile
AGILE

## Slide 122
Plan et Stratégie de développement
ETUDE DE CAS
122
=> TP2 : CAR’OCCAZ

## Slide 123
La démarche de recueil des besoins et de rédaction d’un cahier des charges
Ou comment donner à son projet les meilleures chances de réussite
Guilhem ROUVAREL